## Slide 1
2019
2020
Today
Nov 20
Nov 20
การค้นหาและเลือกสรรโครงการ (Project Identification and Selection)
Nov 21
Nov 24
การเริ่มต้นและวางแผนโครงการ (Project Initiating and Planning System Development)
Nov 25
Nov 30
การวิเคราะห์ (System Analysis)
Dec 1
Dec 15
การออกแบบเชิงตรรกะ (Logical Design)
Dec 16
Dec 31
การออกแบบเชิงกายภาพ (Physical Design)
Jan 1
Feb 29
การพัฒนาและติดตั้งระบบ (System Implementation)
Mar 1
Mar 18
การซ่อมบำรุงระบบ (System Maintenance)
Mar 1
Mar 18
จัดทำเอกสารและคู่มือ
Mar 18
Mar 18
นำเสนอโครงการ
Mar 18
Mar 19
ปิดโครงการและส่งมอบ